UMOWA NR 2720/KOSiR/UMZ/………./2022

zawarta w dniu …………2022 r. zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. (netto) prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 28 stycznia 2021 r. w Kobierzycach, pomiędzy:

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961308068, działającą przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobierzycach, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961565003, Zamawiającego reprezentowany przez: Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Panią Maję Rytelewską

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Marię Prodeus

zwanym w dalej „Zamawiającym”

a

_________________________, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: _________________________________z siedzibą, ul. ________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

NIP: _______________, REGON __________

lub

___________________________________________________________________________

NIP ___________________, REGON .___________________ wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________________ pod Nr KRS __________________ z siedzibą ____________________kapitał zakładowy _____________ reprezentowanym przez

_______________________________________________

Zwanym dalej „Wykonawcą”, będącym płatnikiem VAT.

Zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w drodze Zapytania o cenę, znak sprawy 2720/KOSiR/ZOF/24/2022.

o następującej treści:

zwaną w dalszym ciągu "Wykonawcą",

zwane dalej łącznie „Stroną” lub „Stronami”,

§ 1

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich zgodnie z zasadami robót budowlano – montażowo – rozbiórkowych, obowiązującymi przepisami, normami, instrukcjami i zaleceniami producentów oraz Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7 stanowiące dokumentacje projektową do niniejszego Zaproszenia), z intencją Zamawiającego oraz zakresem czynności stanowiącymi OPZ do niniejszego Zaproszenia. Projekt budowy zacienienia oparto w założeniach o projekt zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej w Bielanach Wrocławskich.

- Zakres prac przygotowawczych obejmuje:

- z terenu planowanych prac planuje się usunięcie zanieczyszczeń

- istniejący stojak rowerowy kolidujący z planowanym nasadzeniem drzewa przewidziano do demontażu demontaż oraz ponowny montażu na terenie placu zabaw w miejscu niekolidującym z planowanym sposobem zagospodarowania terenu jak również z istniejącymi urządzeniami zabawowymi (w tym strefami bezpieczeństwa urządzeń) oraz istniejącymi urządzeniami małej architektury – komunalnymi. Nawierzchnię po zdemontowanym stojaku rowerowym w tym jego fundamentach należy odtworzyć z zachowaniem poniższej konstrukcji nawierzchni:

- trawa sztuczna w rolkach systemowa (system nawierzchni bezpiecznej, włókno kolor zielony, materiał polietylen, dł. 21mm (+/-1mm)) posypana piaskiem kwarcowym 0,2-0,8 mm około 25 kg/1m2

- płyty systemowe (system nawierzchni bezpiecznej) syntentyczne amortyzujące upadek w systemie (1 płytowe) amortyzujące upadek z wysokości do 1,3m gr 25mm, materiał pianka PE, granulat; grubość 25-30mm, przepuszczalność min 60L/min, wykończenie agrowłóknina, tkanina polipropylen czarny.

- warstwa z piasku frakcja 0,2-2mm bez cząstek mułu i gliny do głębokości wykopu po zdemontowanych fundamentach

2. W przypadku lokalizacji drzewa (otworu pod drzewo wraz z jego obróbką) bezpośrednio w miejscu istniejącego stojaka rowerowego przeznaczonego do przestawienia, nie należy wykonywać czynności związanej z odtworzeniem nawierzchni, wówczas należy wykonać czynności związane z obrobienie – wykończeniem otworu pod drzewo.

3. W istniejącej nawierzchni placu zabaw przewiduje się wykonać otwory pod nasadzenia planowanej zieleni – drzew. Wielkość otworów należy dobrać do wielkości materiału sadzeniowego – drzew w tym ich bryły korzeniowej z uwzględnieniem późniejszego rozwoju drzewa w tym przyrostu pnia.

4. Wszelkie prace w obrębie istniejących sieci infrastruktury technicznej należy wykonać ręcznie bez uzycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.

5. Po dokonaniu wykopów należy ocenić rodzaj podłoża oraz możliwość jego wykorzystania pod planowane nasadzenia zieleni – drzew.

6. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano – montażowych oraz rozbiórkowych.

    - Zieleń- roślinność projektowana:

  - Na terenie placów zabaw objętych opracowaniem przewidziano nasadzenia 9 drzew liściastych ozdobnych mających za zadanie stanowić naturalną formę częściowego zacienia placu zabaw.

Planowany drzewostan powinien więc stanowić zarówno formę dekoracyjną jak i zacieniającą.

7.2  Nasadzenia należy wykonać w formie otworów w istn. nawierzchni bezpiecznej placów zabaw - otwory należy wykonać w kształcie koła o średnicy dobranej do wielkości materiału sadzeniowego ( w tym gatunku rośliny) z uwzględnieniem jego przyszłego rozrostu. Wielkość otworów należy ujednolicić dla danego gatunku planowanego nasadzenia.

7.3  Roślinność przeznaczoną do posadzenia na terenie placów zabaw należy w razie potrzeby dodatkowo uformować celem niedopuszczenia do powstania jakiejkolwiek możliwości utraty zdrowia osób przebywających i korzystających z placów zabaw.

7.4  Przy wyborze – zakupie materiału sadzeniowego należy brać pod uwagę zarówno jego wielkość jak i rozłożystość, która jest wymagana w aspekcie zacienienia placu zabaw. Korona drzew (gałęzie) nie może również znajdować się na wysokości osób korzystających oraz przebywających na placach zabaw( wchodzić w przestrzeń nawierzchni bezpiecznej).

Materiał roślinny wraz z bryłą korzeniową należy sadzić z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną. Ziemię urodzajną oraz jej ph należy stosować odpowiedniego gatunku.

    - Wygrodzenie roślinności

8.1 Roślinność projektowaną należy zabezpieczyć przed bezpośrednim dostępem osób trzecich do czasu jej adaptacji po posadzeniu. Sadzony materiał należy wygrodzić w całości za pomocą siatki ogrodniczej PCV, oczko 15 mm, o wysokości 100cm.

8.2 Nawierzchnię placu zabaw w miejscu sadzenia projektowanej roślinności przewiduje się odpowiednio obrobić - wyprofilować oraz wykończyć za pomocą:

- obrzeże zewnętrzne - obrzeża np. typ Multibord 78 wykonanych z tworzywa sztucznego PE-Mix w kolorze czarnym o wymiarach wys. 78 mm, szer. 90 mm, kotwione do podłoża przy pomocy kotew stalowych min. 247x30mm.

- obrzeża wewnętrzne (zlokalizowane pod nawierzchnią placu zabaw-mocujące nawierzchnię ze sztucznej trawy) - obrzeża betonowe wibroprasowane w kolorze szarym o wymiarze 6x20cm posadowionych na podsypce cementowo - piaskowej gr 5cm, ławie betonowej z betonu cementowego klasy B-15.

- ławy betonowe pod obrzeża należy wykonać w szalowaniu. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymogami PN-63/B06251, przy czym na odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową przygotowaną zgodnie z PN -54/S-30001. Spoiny należy uzupełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2.

Pod ławy betonowe istniejący grunt po dokonaniu wykopów należy wyprofilować oraz zagęścić mechanicznie do wymaganej grupy nośności.

    - Wyściółkowanie roślinności

9.1 Powierzchnię terenu po posadzeniu projektowanej roślinności należy pokryć za pomocą otoczaków wapiennych niebieskawych frakcji 15-25. Krawędzie materiału kamiennego muszą być zaokrąglone (zaoblone). Grubość warstwy – 5 cm (licząc w stanie luźnym).

    - Palikowanie drzewostanu

  - Materiał roślinny w postaci drzew należy po posadzeniu zabezpieczyć palikami z drewna toczonego rdzeniowo impregnowanego o średnicy 80mm w liczbie 3 sztuki na drzewo, stabilizowanymi poprzecznymi półwałkami. Paliki należy osadzić w ziemi (wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, paliki po zagłębieniu powinny sięgać do 2/3 wysokości dzrewa) poza obrębem bryły korzeniowej na głębokości zapewniającej odpowiednią stabilizację jak również w sposób nie powodujący uszkodzeń mechanicznych pnia i mocowania drzew szerokości 30-60 mm. W okresie wegetacji należy 2-3 krotnie sprawdzić czy taśma nie wrzyna się w pień.

Rzut wizualizacyjny układu planowanej roślinności.

§ 2

Realizacja zamówienia

  - Na czas prowadzenia robót Zamawiający przekaże Wykonawcy teren placu budowy na którym planowana jest realizacja zadania. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonywał realizacji zadania w sposób etapowy tzn: rozpoczynając prace Wykonawca powinien dokonać zamknięcia placu zabaw oznaczonego na rzucie literą „A” (wówczas użytkownicy będą mieli możliwość korzystania z placu zabaw „B”) a następnie Wykonawca powinien dokonać zamknięcia placu zabaw oznaczonego na rzucie literą „B” (wówczas użytkownicy będą mieli możliwość korzystania z placu zabaw „A”). Dodatkowo na czas trwania robót budowlano – montażowo – rozbiórkowych Wykonawca powinien w sposób niezwykle skuteczny zabezpieczyć teren prowadzenia ww. robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami ostrzegawczymi.

  - Dodatkowo  po zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotu zadania na placu zabaw oznaczonym literą „A” Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy dokona podpisania częściowego, bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego i udostępni plac zabaw „A” do użytkowania. Następnie Wykonawca przejdzie do prac budowlano – montażowo – rozbiórkowych na terenie placu zabaw oznaczonego na rzucie literą „B” dokonując odpowiedniego zabezpieczenia oraz oznakowania terenu.

  - Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do odpowiedniego, systematycznego pielęgnowania wykonanych nasadzeń (w szczególności: podlewania (istnieje możliwość podłączenia się do zaworu czerpalnego Użytkownika usytuowanego w odległości ok. 70m), ciecia przyrodniczego (sanitarne, prześwietlające, korygujące, po przesadzeniu i posadzeniu, formujące z uwzględnieniem cech poszczególnych gatunków), nawożenie z uwzględnieniem wymagań danego gatunku drzewa, ochrona gleby przed zasoleniem, ubiciem, zanieczyszczeniem itp., oraz wszelkie pozostałe zabiegi obejmujące różne rozwiązania agrotechniczne i konstrukcyjne.

  - Sprzęt używany do wykonywania przedmiotu zadania musi posiadać atesty.

  - Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy.

  - Przy wykonywaniu prac należy bezwzględnie przestrzegać i nie naruszać mienia – terenów osób prywatnych nieobjętych opracowaniem. Wszelkie elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zabezpieczyć. W trakcie realizacji robót należy zapewnić tymczasowe dojścia, dojazdy do terenów sąsiednich. Prace budowlane należy realizować z uwzględnieniem istniejącej zabudowy.

  - Przy wykonywaniu prac, wykopów itd. W obrębie infrastruktury technicznej, prace ręczne należy wykonać w odległości wymaganej przepisami prawa oraz wytycznymi gestorów sieci, jak również przed wykonaniem w/w prac należy dokładnie zinwentaryzować sieci celem niedopuszczenia do ich uszkodzenia. Wszelkie zbliżenia nienormatywne z sieciami uzbrojenia terenu należy trwale zabezpieczyć poprzez zastosowanie np. rur osłonowych dwudzielnych typ. AROT o odpowiedniej średnicy.

  - Materiały użyte do realizacji prac budowlano - montażowych przedmiotu zadania muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących norm, posiadać cechy założone w projekcie i być poparte atestami, certyfikatami, deklaracjami.

  - W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji powyższych prac zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji lokalnej w terenie. Koszt ewentualnej wizji w terenie Wykonawca  pokrywa samodzielnie.

  - 10. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Zamawiającego odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

  - Dokładne uporządkowanie terenu po realizacji zadania (w tym w szczególności po wykonaniu wykopów oraz po fundamentowaniu stojaka rowerowego) - spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby urobek, który powstał podczas prac ziemnych był zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany transportem, siłą roboczą oraz na koszt Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga gwarancji na całość zadania – 24 miesiące.

  - Dokładne uporządkowanie terenu - po zakończeniu prac, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby urobek, który powstał podczas prac ziemnych przy budowie zacienienia był zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany transportem, siłą roboczą oraz na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca wykona usługę używając profesjonalnych maszyn i urządzeń oraz używając najlepszych materiałów do tego celu przeznaczonych.

- Wykonawca do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, może delegować pracowników własnych lub pracowników firm, z którymi współpracuje.

- Wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru końcowego prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie certyfikaty, atest higieniczny, deklaracje zgodności  dopuszczające elementy zacienienia do sprzedaży i użytkowania.

- Dokumenty o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu muszą być dostarczone w języku polskim.

- Przekazanie wykonanego zacienienia placu zabaw wraz z dokumentacją wymienioną w ust. 15 niniejszego paragrafu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli stron umowy wymienionych w § 5 niniejszej umowy.

§ 3

Termin realizacji zamówienia

- Wykonawca wykona usługę wykonania zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich której administratorem jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR), ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, w terminie od dnia podpisania umowy do 15.11.2022 r.

- Wykonanie zacienienia placu zabaw zgodnie z załączonym projektem na terenie administrowanym przez KOSiR potwierdzone zostanie pisemnym protokołem sporządzonym przez Zamawiającego.

§ 3

Odbiór

Strony ustalają następujące zasady odbioru robót:

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie, przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie później niż w 7 dniu od dnia otrzymania prawidłowego zawiadomienia.

- Protokół odbioru końcowego wymaga wpisów potwierdzających prawidłowo wykonany zakres robót, dokonanych przez przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym i użytkowym. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Wszelkie czynności podjęte podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Roboty nie zostaną odebrane, a Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wykonywania przedmiotu umowy  w następujących przypadkach:

- prace nie zostały całkowicie i kompleksowo zakończone w zakresie objętym umową,

- w trakcie odbioru ujawnione zostaną wady, które ze względu na swoją istotę lub ilość uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- W przypadku technologicznego braku możliwości usunięcia wady uniemożliwiającej użytkowanie obiektu, na którym prowadzone były prace, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 4

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia

- Maksymalne zobowiązanie umowne poniesione z tytułu świadczenia usługi wykonania zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich przez Zamawiającego wyniesie ………………. zł brutto (słownie: …..………………………… złotych ……/100 brutto).

- Podana w ust. 1 cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie oferty złożonej w  dniu ……………….2022 r. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół końcowy za wykonaną usługę.

- Faktura VAT za przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy zostanie wystawiona 
i dostarczona Zamawiającemu najpóźniej 7 dni od daty wykonania usługi remontu, po podpisaniu bezusterkowego protokołu przez Strony umowy.

- Zapłata należności następować będzie przelewem na konto bankowe wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu , w ciągu 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Nie dopuszcza się możliwości waloryzowania cen – stawek podczas trwania umowy.

- Płatność nastąpi przelewem, jednorazowo po zakończeniu całości realizacji zadani, na konto bankowe podane przez Wykonawcę …………..…………………………….

- Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów:

1)      nabywca : Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068;

2)      płatnik: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,  ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce

- Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Zamawiający informuje, że płatność będzie dokonana na zasadach podzielonej płatności (split payment), o której mowa  w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 5

Przedstawiciele Stron

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:

Pan …………………………..., E-mail: ……………………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:

Pan ………………………….., tel. ……………………………. E-mail : ……………………………

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w/w przedstawicieli stron poprzez pisemną informacje o zaistniałej sytuacji.

§ 6

Kary umowne.

- Strony ustalają następujące kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonego w §2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. W przypadku odstąpienie od umowy w części kara umowna stanowić będzie 10% wynagrodzenia umownego brutto, które przysługiwałoby za niewykonaną część umowy, jednakże nie mniej niż 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. W przypadku odstąpienie od umowy w części kara umowna stanowić będzie 10% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonaną część umowy, które przysługiwałoby za niewykonaną część umowy, jednakże nie mniej niż 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Strony umowy nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby obie należności nie były wymagalne.

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca udziela na usługę budowy zacienienia placu zabaw 24 miesięcznej gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania drobnych napraw w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się  do dokonywania napraw gwarancyjnych (innych niż drobne) w okresie nie przekraczającym  14 dni roboczych.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY                                                             			  WYKONAWCA

Informacja w związku z przetwarzaniem danych w ramach umowy na realizację zadania pn: „ Wykonania zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich”.

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce tel.: 71 7151200, e-mail: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl, informuje, że jest administratorem Pana danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan/Pani Paweł Wickiewicz e – mail: wickiewicz@gmail.com .

Administrator przetwarza Pana dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na świadczenie wykonania zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich a następnie  realizacji tej  umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w związku z realizacją ww. Umowy oraz podjęciem działań przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania i realizacji Umowy. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane będą także w systemie informatycznym przez uprawniony podmiot obsługi informatycznej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, dane zostaną przekazane także jednostce prowadzącej obsługę księgową,

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do KOSiR  z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".